## Slide 1: USER STORY MAP POLILOC KERS
PORTAL
WEB
DOCUMENTACIÓN
DISEÑO
DEL
PORTAL WEB
Registro de usuarios
DESARROLLO
DEL
PORTAL WEB
Ejecución
Del
Proyecto
Seguridad
Fiabilidad
Disponibilidad
Mantenibilidad
Portabilidad
Autenticacion de usuarios
Visualizacion de lockers (USUARIO)
Visualizacion
de lockers
(ADMIN)
Registro de lockers
Diseño Interfaces de usuario
Visualizacion de solicitudes (USUARIO)
Visualizacion de solicitudes (ADMIN)
Recuperación de
contraseña

## Slide 2: RELEASE PLANNING
Release 1
Release 2
Release 3
Alcance
Tiempo
sp1
sp2
sp4
DISEÑO
DEL
PORTAL WEB
DESARROLLO
DEL
PORTAL WEB
EJECUCION DEL PROYECTO
PORTAL
WEB
DOCUMENTACIÓN
Diseño Interfaces de usuario
Seguridad
Fiabilidad
Disponibilidad
Portabilidad
Autenticación de usuarios
Registro de usuarios
Registro de lockers
Recuperación de
contraseña
Visualización de lockers (USUARIO)
Visualización
de lockers
(ADMIN)
Visualización de solicitudes (USUARIO)
Visualización de solicitudes (ADMIN)
sp3
sp5
Mantenibilidad

## Slide 3: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Portal Web >
<Cliente>
<Contar con un sistema de distribución de lockers>
<Los profesores y administrativos puedan acceder al servicio de lockers de forma mas organizada y efectiva>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( X ) Característica ( ) Historia ( ) | Estimado(días): 90 | Puntos: | -

## Slide 4: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Diseño del portal web>
<Cliente>
<Que el sistema cuente con un diseño sencillo pero eficiente>
<El portal brinde una forma fácil de interactuar con el sistema>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( X ) Historia ( ) | Estimado(días): 20 | Puntos: | -

## Slide 5: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Autenticación de Usuarios>
<Cliente>
<Que los usuarios del portal, tengan usuario y contraseña>
<Puedan acceder al servicio proporcionado por la IUPG>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 2 | Puntos: | -

## Slide 6: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -1 Ventana de loggin
Que es necesario que los usuarios tengan usuario y contraseña
Se selecciona la opción “Ingresar”
Se carga la pagina de loggin, se solicitan los datos de registro, para validar el ingreso.

## Slide 7: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Ventana de loggin
Que es necesario que los usuarios tengan usuario y contraseña
Se ingresan los datos, y se da click en aceptar.
Se valida los datos de ingreso en la base de datos.

## Slide 8: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -3 Ventana de loggin
Que es necesario que los usuarios tengan usuario y contraseña
Se acceden erróneamente los datos
Se muestra mensaje de error

## Slide 9: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Registro de Usuarios>
<Cliente>
<Que el administrador del portal pueda manipular toda la información referente a los usuarios>
<sea un sistema exclusivo para la comunidad administrativa y docente de la IUPG>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 2 | Puntos: | -

## Slide 10: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Registro de Lockers>
<Cliente>
<Que el administrador del portal pueda manipular toda la información referente a los lockers>
<solo el administrador sea responsable por la información de los lockers encontrada en los registros>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 2 | Puntos: | -

## Slide 11: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Visualizacion de Lockers (Usuarios)>
<Cliente>
<Que los usuarios vean un mapa que contenga la ubicación de los lockers que se encuentran en la IUPG>
<los usuarios puedan identificar lockers disponibles y realizar una solicitud de reserva>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 2 | Puntos: | -

## Slide 12: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Visualizacion de Lockers (Admin)>
<Cliente>
<Que los administradores vean un mapa que contenga la ubicación de los lockers que se encuentran en la IUPG>
<los administradores puedan identificar los lockers solicitados por los docentes y acceder a la información de cualquier locker>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 2 | Puntos: | -

## Slide 13: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Visualizacion de Solicitudes (Admin)>
<Cliente>
<Que los administradores visualicen las solicitudes realizadas por los docentes en una lista>
<los administradores puedan aceptar o rechazar dichas solicitudes de una manera rapida>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 2 | Puntos: | -

## Slide 14: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Visualizacion de Solicitudes (Usuario)>
<Cliente>
<Que los Usuarios visualicen las solicitudes realizadas>
<los usuarios puedan ver el estado de su solicitud>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 2 | Puntos: | -

## Slide 15: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Recuperacion de contraseña>
<Cliente>
<Que los usuarios tengan la opción de recuperar la contraseña mediante el correo electronico>
<los usuarios puedan resolver ese problema sin necesidad de contactar al administrador>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 2 | Puntos: | -

## Slide 16: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Disponibilidad>
<Cliente>
<Que la disponibilidad del sistema no baje del 90% semestral >
<Los usuarios cuenten con la posibilidad de utilizar el sistema la mayor cantidad de tiempo posible cada semestre>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 90 | Puntos: | -

## Slide 17: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Mantenibilidad>
<Cliente>
<La documentación total, lo mas clara posible sobre el desarrollo implementado, incluyendo los manuales de usuario>
<La IUPG cuente con el material necesario para utilizar el sistema>
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS() OP() NO() | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 90 | Puntos: | -

## Slide 18: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Portabilidad>
<Cliente>
<Que el aplicativo web sea desarrollado utilizando tecnologías Java>
<->
Cliente: | IUPG | Proyecto: POLILOCKERS |  |  |  | 
Prioridad: | OB(X) DS( ) OP( ) NO( ) | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia (X) | Estimado(días): | Puntos: |